ВЕСТНИК

БЛАГОДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

28.02.2019 Выпуск № 10(345) Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

В   этом   выпуске:

Об утверждении Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БЛАГОДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019                                                                                                       № 21

Об утверждении Муниципальной  программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

на 2019-2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области от 17.07.2017 № 96 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Повышение безопасности дорожного движения на  территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на 2019-2021 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Благодатского сельсовета» и разместить на официальном сайте Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Благодатского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской	 области                                                                А.П. Бузмаков

Утверждена

Постановлением администрации

Благодатского  сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области

от 26.02.2019 г.  № 21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЛАГОДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

2018 год

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа). |
| 2. | Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 3. | Разработчик (Разработчик -координатор) программы | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области - главный распорядитель средств бюджета Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области |
| 4. | Исполнители Программы | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области (далее – сельское поселение) |
| 5. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 6. | Цель и задачи Программы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения; - совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных мер; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. |
| 7. | Целевые индикаторы и показатели Программы | Основные целевые индикаторы: - Предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети сельского поселения Полный перечень целевых индикаторов приведён в Приложении 1 к муниципальной программе |
| 8. | Сроки реализации Программы | Программа будет реализована в течение 3 лет с 2019 по 2021 годы (этапы не выделяются). |
| 9. | Ресурсное обеспечение Программы | Общий объём финансирования программы составляет 6742,6 тыс. руб., средства бюджета Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области. Объёмы финансирования по годам: 2019 год – 2 305,2 тыс. руб. 2020 год – 2 189,1 тыс. руб. 2021 год – 2 248,3 тыс. руб. Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 года. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к концу 2021 года ожидается: - предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети сельского поселения; - сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов; - уменьшению недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории сельского поселения. |
| 11. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://blagodatnoye.nso.ru/ |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей                 дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Доказано, что основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения,   являются:

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;

- недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением;

- низкая водительская дисциплина;

- низкий уровень знаний граждан правил  поведения на дорогах.

## К полномочиям органов местного самоуправления Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем  на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления сельского поселения по обеспечению безопасности дорожного движения.

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

# Цели Программы:

# Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи Программы:

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных мер;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

- формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах.

Цель, задачи и целевые индикаторы Программы  приведены в Приложении № 1.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий. Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и повысить уровень правового сознания.

Современное представление процесса дорожного движения и достижение наибольшего эффекта при выявлении причин дорожно-транспортных происшествий возможно с учетом выявления взаимосвязи между всеми элементами системы «человек-автомобиль-дорога-среда».

Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными задачами мероприятий этой Программы являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды таких, как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.

Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой информации с самого начала были фактическими участниками реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. Содержательная научно-популярная информация о новых решениях, обеспечивающих сокращение времени поездки, повышение удобства и комфортабельности, повышение безопасности будет создавать готовность общества к принятию предложенных мероприятий.

Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок.

В процессе выполнения мероприятий этой Программы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.

Ожидаемый результат реализации программы – предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов.

Основные мероприятия программы приведены в Приложении № 2

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере сельского поселения, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.

Программа реализуется за счёт средств местного бюджета.

Предполагаемый объём финансирования программы на плановый период 2019-2021годы – 6742,6 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2019 г.- 2305,2 тыс. руб.

в 2020 г.-  2189,1 тыс. руб.

в 2021 г.-  2248,3 тыс. руб.

Из них:

- средства федерального бюджета– 0,00

- средства областного бюджета–0,00

- средства местного бюджета – 6742,6 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2019 г.- 2305,2 тыс. руб.

в 2020 г.-  2189,1 тыс. руб.

в 2021 г.-  2248,3 тыс. руб.

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации Программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласованную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлены в Приложении № 3

Сводные затраты Программы представлены в Приложении № 4

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» к концу 2021 года ожидается:

- предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети  сельского поселения;

- сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов;

- уменьшению недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории  сельского поселения.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава сельского поселения.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

## Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик — координатор Программы в соответствии с действующим законодательством.

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения на территории сельского поселения, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Благодатского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

на 2019-2021 годах»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на 2019-2021 годах»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. | Целевой индикатор 1. Предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети сельского поселения | - | - | - | - | - |  |
| Задача 1. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения | Целевой индикатор 1 Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | К концу 2021 года планируется провести не менее 12 пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения |
| Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Целевой индикатор 2 Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, оборудованных согласно требованиям новых национальных стандартов | % | 0 | 100 | 0 | 0 | К концу 2021 года Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, оборудованных согласно требованиям новых национальных стандартов, будет составлять 100%. |
| Задача 3. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Целевой индикатор 1 Проведение массовых мероприятий с детьми | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | К концу 2021 года планируется провести не менее 12 пропагандистских и профилактических мероприятий с детьми |
| Задача 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | Целевой индикатор 1 Проведение пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений с участниками дорожного движения | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | К концу 2021 года планируется провести не менее 12 пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Благодатского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

на 2019-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

на 2019-2021 годы»

| Наименование основного мероприятия | РазработЗаказчик (РазработЗаказчик -координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области |  |  |  |
| 1. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения |  |  |  |
| 1.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |
| 1) Проведение пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения | администрация Благодатского сельсовета | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Повышение культуры поведения участников дорожного движения. |
| 2) Проведение комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | администрация Благодатского сельсовета | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Повышение культуры поведения участников дорожного движения. Позволит принимать меры упреждающего характера в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий. |
| 3) Публикация информации о состоянии дорожно-транспортной дисциплины на территории Благодатского сельсовета, причинах ДТП и изменениях в законодательстве | администрация Благодатского сельсовета | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |
| 1) Проведение массовых мероприятий с детьми | администрация Благодатского сельсовета | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области |  |  |  |
| 2.1. Модернизация (строительство) светофорных объектов на улично-дорожной сети населённых пунктов в том числе: - с. Благодатное, строительство пешеходных светофоров ул. Набережная (вблизи школы); - с. Шилово-Курья, строительство пешеходного светофора по ул. Центральная (вблизи школы); - п. Ягодный, строительство пешеходного светофора по ул. Школьная (вблизи школы); | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. | Снижение уровня аварийности, улучшение организации дорожного движения |
| 2.2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения - установка дорожных знаков согласно проектов организации дорожного движения и замена повреждённых дорожных знаков на дорогах местного значения | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Снижение уровня аварийности, улучшение организации дорожного движения |
| 2.3. Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием - с. Благодатное, ул. Центральная; - с. Шилово-Курья, ул. Центральная | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Снижение уровня аварийности, улучшение организации дорожного движения |
| 2.4. Обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями: - с. Благодатное, ул. Набережная, 92 МБОУ Благодатская СОШ; - с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 31 МБОУ Шилово-Курьинская СОШ; - п. Ягодный, ул. Школьная, 10 МБОУ Ягодная ООШ). | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. | Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма |
| 2.5. Устройство (содержание) тротуаров и пешеходных дорожек вблизи образовательных организаций: - с. Благодатное, ул. Набережная, 92 - п. Ягодный, ул. Школьная,10 | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. | Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.6. Устройство искусственных неровностей вблизи образовательных организаций: - с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 31 | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. | Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.7. Устройство (содержание) тротуаров и пешеходных дорожек: - с. Благодатное, ул. Центральная - с. Благодатное, пер. Школьный | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. | Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма |
| 2.8. Оборудование искусственным освещением улично-дорожной сети - п. Ягодный, ул. Садовая | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Снижение уровня аварийности, улучшение организации дорожного движения |
| 2.9. Грейдирование грунтовых дорог | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Снижение уровня аварийности, улучшение организации дорожного движения |
| 2.10. Обкос растительности | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Снижение уровня аварийности, улучшение организации дорожного движения |
| 2.11. Ямочный ремонт дорог местного значения: - с. Благодатное, - с. Шилово-Курья, - п. Ягодный | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Снижение уровня аварийности |
| 2.12. Ремонт дорог местного значения (кроме ямочного): - с. Благодатное,ул. Набережная - п. Ягодный, ул. Молодежная, ул. Осенняя, ул.Озерная | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Снижение уровня аварийности |
| 2.13. Очистка внутри поселковых дорог и дорог общего пользования от снега | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Снижение уровня аварийности |
| 2.14. Разработка ПСД по объекту: - с. Благодатное, ул. Набережная | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, улучшение организации дорожного движения |
| 2.15. Разработка схем организации дорожного движения (корректировка) в населенном пункте: - с. Благодатное, - с. Шилово-Курья, - п. Ягодный | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | 2019 г. | Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, улучшение организации дорожного движения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Благодатского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

на 2019-2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

на 2019-2021 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год 2019г | 2-й год 2020г | 3-й год 2021г |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» | Всего | 2305,2 | 2189,1 | 2248,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 2305,2 | 2189,1 | 2248,3 |
|  | В том числе средства дорожного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 1. 1 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Без материальных затрат | 0 | 0 | 0 |
| 1) Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель-пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» и т.д. | Без материальных затрат | 0 | 0 | 0 |
| 2) Проведение комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Без материальных затрат | 0 | 0 | 0 |
| 3) Публикация информации о состоянии дорожно-транспортной дисциплины в районе, причинах ДТП и изменениях в законодательстве | Без материальных затрат | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Без материальных затрат | 0 | 0 | 0 |
| 1) Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Зелёная волна», «Безопасное колесо», «Весёлый светофор» и т.д. | Без материальных затрат |  |  |  |
| 2) Проведение в образовательных организациях профилактических встреч с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Карасукский» | Без материальных затрат |  |  |  |
| 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Местный бюджет | 2305,2 | 2189,1 | 2248,3 |
| 2.1. Модернизация (строительство) светофорных объектов на улично-дорожной сети населённых пунктов в том числе: - с. Благодатное, строительство пешеходных светофоров ул. Набережная (вблизи школы); - с. Шилово-Курья, строительство пешеходного светофора по ул. Центральная (вблизи школы); - п. Ягодный, строительство пешеходного светофора по ул. Школьная (вблизи школы); | Местный бюджет | 300,0 100,0 100,0 100,0 | - - - - | - - - - |
| 2.2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения - установка дорожных знаков согласно проектов организации дорожного движения и замена повреждённых дорожных знаков на дорогах местного значения | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием - с. Благодатное, ул. Центральная; - с. Шилово-Курья, ул. Центральная | Местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.4. Обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями: - с. Благодатное, ул. Набережная, 92 МБОУ Благодатская СОШ; - с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 31 МБОУ Шилово-Курьинская СОШ; - п. Ягодный, ул. Школьная, 10 МБОУ Ягодная ООШ). | Местный бюджет | 150,0 50,0 50,0 50,0 | - - - - | - - - - |
| 2.5. Устройство (содержание) тротуаров и пешеходных дорожек вблизи образовательных организаций: - с. Благодатное, ул. Набережная, 92 - п. Ягодный, ул. Школьная,10 | Местный бюджет | 100,0 50,0 50,0 | - - - | - - - |
| 2.6. Устройство искусственных неровностей вблизи образовательных организаций: - с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 31 | Местный бюджет | 50,0 | - | - |
| 2.7. Устройство (содержание) тротуаров и пешеходных дорожек: - с. Благодатное, ул. Центральная - с. Благодатное, пер. Школьный | Местный бюджет | 100,0 50,0 50,0 | - - - | - - - |
| 2.8. Оборудование искусственным освещением улично-дорожной сети - п. Ягодный, ул. Садовая | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.9. Грейдирование грунтовых дорог | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.10. Обкос растительности | Местный бюджет | 105,2 | 139,1 | 148,3 |
| 2.11. Ямочный ремонт дорог местного значения: - с. Благодатное, - с. Шилово-Курья, - п. Ягодный | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.12. Ремонт дорог местного значения (кроме ямочного): - с. Благодатное,ул. Набережная - п. Ягодный, ул. Молодежная, ул. Осенняя, ул.Озерная | Местный бюджет | 100,0 100,0 | 750,0 750,0 | 850,0 850,0 |
| 2.13. Очистка внутри поселковых дорог и дорог общего пользования от снега | Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2.14. Разработка ПСД по объекту: - с. Благодатное, ул. Набережная | Местный бюджет | 100,0 | 150,0 | 100,0 |
| 2.15. Разработка схем организации дорожного движения (корректировка) в населенном пункте: - с. Благодатное, - с. Шилово-Курья, - п. Ягодный | Местный бюджет | 100,0 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Благодатского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

на 2019-2021 годы»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

на 2019-2021 годы»

| Источники и объемы расходов по программе |  | Финансовые затраты (в ценах 2018 г.), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: |  | 6742,6 |  | 2305,2 |  | 2189,1 |  | 2248,3 |  |
| средств федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| средств областного бюджета НСО<*> |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| средства местного бюджета Благодатского сельсовета<*> |  | 6742,6 |  | 2305,2 |  | 2189,1 |  | 2248,3 |  |
| средства внебюджетных источников<*> | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются прогнозные значения

Согласовано:

Глава Благодатского сельсовета

Карасукского сельсовета

Новосибирской области

___________А.П. Бузмаков

Пояснительная записка

по обоснованию необходимости разработки муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

| 1. | Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей муниципальной программы приоритетным задачам социально-экономического развития Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, являются: - низкие потребительские свойства автомобильных дорог; - недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением; - низкая водительская дисциплина; - низкий уровень знаний граждан правил поведения на дорогах. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание целесообразности решения проблемы программно-целевым методом | Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем на основе: - определения конкретных целей, задач и мероприятий; - концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; - повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 3. | Сроки реализации программы | Реализация Программы осуществляется в течение 2019 – 2021 гг. |
| 4. | Потребность в финансовых ресурсах | Общий объём финансирования программы составляет 6742,6 тыс. руб., средства бюджета Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области. Объёмы финансирования по годам: 2019 год – 2 305,2 тыс. руб. 2020 год – 2 189,1 тыс. руб. 2021 год – 2 248,3 тыс. руб. |
| 5. | Оценка эффективности от реализации программы | Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах. Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением. Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения на территории сельского поселения, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах. |
| 6. | Разработчик программы | Администрация Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области |
| 7. | Срок подготовки программы | месяц |

Согласовано:

Начальник финансового отдела

администрации Карасукского района                                  С.В. Михайловский